Утверждено общим собранием

членов ПЖК «Полет»

от 12.03.2011г., протокол № 22

ПЛАН

работ ПЖК «ПОЛЁТ» по благоустройству придомовой территории на 2011г.

| Ответственность | Вид работ | Кол-во | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЖК «ПОЛЁТ» | Окраска бордюрного камня | 550 п.м. | до 01.05. 2011 | Собственные силы ПЖК «ПОЛЁТ» |
| ПЖК «ПОЛЁТ» | Окраска газонных ограждений | 1000 м.кв | до 01.05. 2011 | ____ |
| ПЖК «ПОЛЁТ» | Уборка мусора после таяния снега | Закрепленная территория | По фактической погоде | ____ |
| ПЖК «ПОЛЁТ» | Перекопка клумб, посадка цветочных культур | 80 м.кв. | до 01.05. 2011 | ____ |
| ПЖК «ПОЛЁТ» | Окраска детской площадки | 6 предметов | до 01.05. 2011 | ____ |
| ПЖК «ПОЛЁТ» | Демонтаж металлических ракушек | 10 шт | до 01.09.2011 | Подрядная организация |