Утверждено общим собранием

членов ПЖК «Полет»

от 12.03.2011г., протокол № 22

План

проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома № 82 на 2011год

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Объём | Сроки исполнения | Планируемая стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт (модернизация) общедомового узла учета, в том числе: а) замена стальных труб ввода ГВС, ХВС и отопления в дом на PEX трубы: – отопления - ГВС - ХВС; б) замена узла учета тепловой энергии (горячего водоснабжения, отопления), диспетчеризация узла учета; в) перенос узла учета ГВС Итого по п. 1 | 24 п.м. 18 п.м. 40 п.м | 4 квартал | 250.000 200.000 100.000 550.000 |  |
| 2. | Утепление наружных швов между стеновыми панелями фасадной стены дома | 14-17этажи 960 п.м. | 2 квартал | 240.000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Оборудование автоматической пожарной сигнализацией межквартирных коридоров | 4-й подъезд | 2 квартал | 92.000 |  |
| 4. | Замена пожарных дверей. Оборудование пожарных дверей системой ограничения доступа посторонних лиц | 4-й подъезд 32 шт. | 3 квартал | 290.000 |  |
| 5. | Ремонт дверной входной группы | 1-й подъезд | 1 квартал | 50.000 |  |
| 6. | Замена мусороприемных клапанов | 4-й подъезд 16 шт. | 1 квартал | 72.000 |  |
| 7. | Ремонт светильников с заменой проводки | 1-й подъезд (согласно ведомости дефектации) | 1 квартал | 15.000 |  |
|  | Итого по плану на год |  |  | 1.309.000 |  |