Утверждено общим собранием

членов ПЖК «Полет»

от 12.03.2011г., протокол № 22

Перспективный план

проведения капитального и текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома № 82 на 2011- 2013 годы

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Планируемая стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Модернизация системы пожаротушения дома № 82, в том числе: - оборудование межквартирных коридоров автоматической пожарной сигнализацией; - монтаж подкачивающих насосов в системе водоснабжения пожарных рукавов; - замена наружных дверей между переходными балконами и пожарными лестницами и оборудование их электромагнитными замками | 2011 год (1 очередь) 2012 год (2 очередь) 2013 год (3 очередь) | 2.700.000 | 1 очередь - 4-й подъезд 2 очередь - 3-й подъезд, насосы 3 очередь - 1-й, 2-й подъезды |
| 2. | Утепление наружных швов между стеновыми панелями фасадной стены дома | 2011 год (1 очередь) 2012 год (2 очередь) 2013 год (3 очередь) | 720.000 | 1 очередь - 14-17 эт. 2 очередь - 8-13 эт. насосы 3 очередь - 2-7 эт. |
| 3. | Ремонт (модернизация) общедомового узла учета, в том числе: а) замена стальных труб ввода ГВС, ХВС и отопления в дом на PEX трубы: | 2011 год | 550.000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 5. | – отопления - ГВС - ХВС; б) замена узла учета тепловой энергии (горячего водоснабжения, отопления), диспетчеризация узла учета; в) перенос узла учета ГВС |  |  |  |
| 4. | Модернизация домофонов | 2012 год (1 очередь) 2013 год (2 очередь) | 120.000 | 1 очередь – 1 и 2 подъезды 2 очередь – 3 и 4 подъезды |
| 5. | Замена мусороприемных клапанов | 2011 год (1 очередь) 2012 год (2 очередь) 2013 год (3 очередь | 290.000 | 1 очередь - 4-й подъезд 2 очередь - 3-й подъезд, насосы 3 очередь - 1-й, 2-й подъезды |
| 6. | Замена труб отопления, проходящих в мусоропроводных этажных помещениях | 2012 год (1 очередь) 2013 год (2 очередь) | 150.000 | 1 очередь – 1 и 2 подъезды 2 очередь – 3 и 4 подъезды |
| 7. | Ремонт дверной входной группы 1-го подъезда | 2011 год | 50.000 |  |
| 8. | Ремонт светильников в подъездах с заменой проводки | 2011 год | 60.000 | 1 очередь – 1 и 2 подъезды 2 очередь – 3 и 4 подъезды |
| 9. | Устройство пандуса в 4-м подъезде | 2012 год | 30.000 |  |
| 10 | Ремонт аттракционов на детской площадке | 2012 год | 250.000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Ограждение территории дома | - | 500.000 | По результатам землеотвода придомовой территории |
|  | Итого по перспективному плану |  | 5.4204.000 |  |