Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Люберцы

Представляю информацию о проделанной работе согласно Постановления Администрации от 09.03.2011г. № 248-ПА «О проведении месячника и общегородских субботников по благоустройству и санитарной очистке территории г. Люберцы в весенний период 2011г.».

По состоянию на 22.03.2011г. проведены или находятся в стадии выполнения следующие мероприятия.

- Издан приказ № 3 от 14.03.2011г. председателя Правления ПЖК «Полет» о проведении в период с 16.03.2011г. по 16.04.2011г. месячника по благоустройству придомовой территории ПЖК «Полет» и организации 09.04.2011г. и 16.04.2011г. субботников по наведению порядка на придомовой территории.

- Утвержден план мероприятий по проведению месячника и общегородских субботников по благоустройству придомовой территории ПЖК «Полет».

- Определены источники финансирования работ по благоустройству придомовой территории.

- На информационных досках помещены объявления о проводимом месячнике и сроках проведения субботников.

- Согласно утвержденного плана проводится:

- закупка необходимого инвентаря и материалов для проведения работ;

- рыхление снежных сугробов;

- уборка придомовой территории и очистка газонов от мусора;

- очистка стен жилого дома, досок объявлений, опор уличного освещения и т.д. от старых и несанкционированных объявлений;

- ремонт светильников уличного освещения на подъездах;

- сбор информации о брошенном и разукомплектованном автотранспорте на придомовой территории (фотографирование, выявление владельцев и т.д.).

- На общем собрании членов ПЖК «Полет» 12.03.2011г. принято решении о проведение мероприятий по демонтажу незаконно установленных объектов для хранения транспортных средств (металлические гаражи типа «ракушка», «пенал») на придомовой и прилегающей территории и финансировании (при необходимости) указанных мероприятий согласно постановления Главы Администрации г. Люберцы от 11.08.06г. № 08-ПГ и решения Совета депутатов г. Люберцы от 15.04.10г. № 66/5.

В настоящее время готовится необходимая информация по данному вопросу для представления в Администрацию г. Люберцы и депутату Совета депутатов г. Люберцы Карнаухову Ю.И.

С уважением

Председатель Правления                                                                      Ю.И. Кузнецов