Приложение № 9 к отчету

Правления ПЖК «Полет»

Утверждено общим собранием

членов ПЖК «Полет»

от 10.02.2012г., протокол № 23

ПЛАН

работ ПЖК «ПОЛЁТ» по благоустройству придомовой территории

| №№ п/п | Вид работ | Кол-во | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Окраска бордюрного камня | 550 п.м. | до 01.05. 2012 | ПЖК «ПОЛЁТ» |
| 2. | Окраска газонных ограждений | 1000 м.кв | до 01.05. 2012 | ПЖК «ПОЛЁТ» |
| 3. | Уборка мусора после таяния снега | Закрепленная территория | По фактической погоде | ПЖК «ПОЛЁТ» |
| 4. | Перекопка клумб, посадка цветочных культур | 80 м.кв. | до 01.05. 2012 | ПЖК «ПОЛЁТ» |
| 5. | Окраска детской площадки | 6 предметов | до 01.05. 2012 | ПЖК «ПОЛЁТ» |
| 6. | Эвакуация бесхозяйного, брошенного автотранспорта | 3 единицы | По решению комиссии Администрации г. Люберцы | Подрядная организация |
| 7. | Проведение землеотвода придомовой территории |  | По решению комиссии Администрации г. Люберцы | ПЖК «ПОЛЁТ» Подрядная организация |

Председатель правления ПЖК «Полет»

Кузнецов Ю.И.

Управляющий ПЖК «ПОЛЁТ

Калашников И.Л