|  | Утверждено общим собранием членов ПЖК «ПОЛЁТ» от 22.06.2014г. протокол № 27 |
| --- | --- |

План

проведения работ по капитальному ремонту общего имущества дома №82

ПЖК «Полет» на 2014год

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Объём | Сроки исполнения | Планируемая стоимость, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение энергоаудита многоквартирного дома | Тепловизионные исследования. Обследование инженерных систем. Анализ данных по ресурсопотреблению | 1-2 кварталы | 130.000 |
| 2. | Замена квартирных счетчиков горячей и холодной воды на счётчики с радиовыходом типа «Пульсар» | 100 квартир | В течение года | 392.000 |
| 3. | Утепление, герметизация наружных швов между стеновыми панелями фасадной стены дома | 400 п.м. | В течение года | 120.000 |
| 4. | Замена наружных балконных дверей | 32 шт. | До 01.10.14г. | 448.000 |
| 5. | Благоустройство придомовой территории | Асфальтирование. Озеленение. Ремонт детской площадки | До 01.11.14г. | 120.000 |

Председатель Правления ПЖК «ПОЛЁТ»                                                         Кузнецов Ю.И.