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План
проведения работ по капитальному ремонту общего имущества дома №82
 ПЖК «Полет» на 2014год

	№№
п/п
	Наименование мероприятия
	Объём
	Сроки исполнения
	Планируемая стоимость,
(руб.)

	1.
	Проведение энергоаудита многоквартирного дома
	Тепловизионные исследования.
Обследование инженерных систем.
Анализ данных по ресурсопотреблению
	1-2 кварталы
	130.000

	2.
	Замена квартирных счетчиков горячей и холодной воды на счётчики  с радиовыходом типа «Пульсар»
	100 квартир
	В течение года
	392.000

	3.
	Утепление, герметизация наружных швов между стеновыми панелями фасадной стены дома
	400 п.м.
	В течение года
	120.000

	4.
	Замена наружных балконных дверей 
	32 шт.
	До 01.10.14г.
	448.000

	5.
	Благоустройство придомовой территории
	Асфальтирование.
Озеленение.
Ремонт детской площадки
	До 01.11.14г.
	120.000
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